**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ГОРОД ВЫТЕГРА»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.12.2021 № 403

г. Вытегра

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района  Вологодской области на 2022-2026г.г.». | | | |

В целях эффективной реализации мероприятий по развитию транспортной системы МО «Город Вытегра», на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257 -ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 4, 36 Устава муниципального образования «Город Вытегра» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2022-2026г.г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Вытегра» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации муниципального**

**образования «Город Вытегра» А. Е. Ермолин**

«УТВЕРЖДЕНА»

постановлением

Администрации МО «Город Вытегра»

от 07.12.2021 № 403

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2022-2026 г.г.».**

**(далее - программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Город Вытегра» |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Цель и задачи программы | Цель:  формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города  Задачи:  - сохранение и развитие сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;  - обеспечение транспортного обслуживания населения. |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2026 годы |
| Целевые показатели Программы | 1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  2) доля протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, %;  3) количество социально значимых автобусных маршрутов, шт. |
| Объем финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2022-2026 годах составляет 100 217,2 тыс. рублей, в том числе:  2022 г. – 72 957,2 тыс. рублей,  2023 г. – 7 940,0 тыс. рублей,  2024 г. – 6 440,0 тыс. рублей,  2025 г. – 6 440,0 тыс. рублей,  2026 г. – 6 440,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется достижение следующих результатов:  - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 82,1% в 2021 году до 76,8 % в 2025 году;  - снижение доли протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, со 82,94 % в 2021 году до 76,5% в 2025 году;  - сохранение одного социально значимого автобусного маршрута |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Транспорт является одной из крупнейших отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры района. Наряду с другими базовыми отраслями он обеспечивает ключевые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических целей.

Сеть автомобильных дорог, входящих в улично-дорожную сеть МО «Город Вытегра» имеет протяженность 74 км и включает в себя два уровня автомобильных дорог:

- автомобильные дороги регионального значения протяженностью 7 км, проходящие в границах города, все имеют асфальтобетонное покрытие;

- автомобильные дороги местного значения, входящие в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный Постановлением администрации МО «Город Вытегра» от 25.12.2019 г. № 431, общей протяженностью 67 км, из которых асфальтобетонное покрытие имеется только у дорог общей протяженностью 16 км, остальные 52 км дорог в городе имеют гравийно-грунтовое покрытие.

На данный момент большая часть автомобильных дорог местного значения в черте города не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта.

Отсутствие транспортного обслуживания жителей города не способствует обеспечению комфортных условий для жизнедеятельности общества. На 1 января 2020 года в МО «Город Вытегра» осуществлялись перевозки по автобусному маршруту ООО «Вытегорское АТП» - ул. Онежской флотилии - ООО «Вытегорское АТП» протяженностью 16,2 км. Маршрутная сеть пассажирского транспорта требует расширения с учетом потребностей в перевозках жителей города. За счет средств бюджета МО «Город Вытегра» в 2021 году осуществлялась компенсация недополученных доходов транспортной организации, осуществляющей пассажирские перевозки ао социально значимому автобусному маршруту.

**2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы**

Целью Программы является формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения города.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- обеспечение транспортного обслуживания населения;

Сведения о целевых показателях Программы представлены в приложении 1.

Методика расчета значений целевых показателей Программы приведена в приложении 2.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 82,1% в 2021 году до 76,8 % в 2026 году;

- снижение доли протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, с 82,94 % в 2021 году до 76,5 % в 2026 году;

- сохранение одного социально значимого автобусного маршрута.

Программа реализуется в 2022-2026 годах.

**3. Характеристика основных мероприятий Программы**

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд мероприятий.

**3.1. Основное мероприятие 1** «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений».

Целью Основного мероприятия 1 является обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог, а также обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и повышение качества предоставляемых транспортных услуг.

В рамках Основного мероприятия предусматриваются:

- капитальный ремонт наиболее разрушенных участков местных дорог общего пользования, входящих в улично-дорожную сеть города, с обязательным покрытием асфальтом, это относится как к дорогам, уже имеющим асфальтобетонное покрытие, так и к грунтовым;

- текущий ремонт улично-дорожной сети города;

- обустройство автомобильных дорог недостающими дорожными знаками, ограждениями, их приобретение и установка;

- ремонт искусственных сооружений.

**3.2. Основное мероприятие 2** «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений».

Целью Основного мероприятия 2 является обеспечение безопасного и бесперебойного движения по существующей сети автомобильных дорог путем первоочередного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них.

В рамках мероприятия планируется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети МО «Город Вытегра» протяженностью 67 км.

**3.3. Основное мероприятие 3** «Создание условий для содержания автобусного маршрута».

Целью Основного мероприятия 3 является сохранение условий для содержания и обеспечение функционирования единственного городского автобусного маршрута ООО «Вытегорское АТП» - ул. Онежской флотилии – ООО «Вытегорское АТП» протяженностью 16,2 км.

В рамках Основного мероприятия 3 предусматривается:

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту ООО «Вытегорское АТП» - ул. Онежской флотилии - ООО «Вытегорское АТП» протяженностью 16,2 км. На возмещение недополученных расходов и возмещение фактически понесенных затрат.

**4. Финансовое обеспечение реализации Основных мероприятий Программы**

Объем средств, необходимых для реализации Программы, составляет 100 217,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год - 72 957,2 тыс. рублей;

2023 год - 7 940,0 тыс. рублей;

2024 год - 6 440,0 тыс.рублей;

2025 год - 6 440,0 тыс.рублей;

2026 год - 6 440,0 тыс. рублей;

Сведения о расходах на реализацию программы представлены в приложении 3.

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации программы**

На проведение капитального ремонта наиболее разрушенных участков автомобильных дорог планируется финансирование из средств районного бюджета: в 2022 году – 64 997,0 тыс. рублей.

Приложение 1

**Сведения**

**о целевых показателях подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | |
| **отчетное** | **оценочное** | **плановое** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог и искусственных сооружений | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 82,1 | 82,1 | 81,1 | 80,3 | 78,2 | 76,8 |
| доля протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям | % | 82,94 | 82,94 | 81,2 | 79,4 | 77,8 | 76,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение транспортного обслуживания населения | Количество внутригородских автобусных маршрутов | Ед. | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя** | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя** | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **Методолог. пояснения к**  **целевому показателю** | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности** | **Объект и**  **единица**  **наблю-**  **дения** | **Охват**  **единиц**  **совокуп-**  **ности** | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года следующего за отчётным, временная характеристика - год | ДРД = ПДн / ПДобщ x 100%, | ПДн - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км; | Информация предприятий дорожного хозяйства | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Сплошное наблюдение | Администрация МО «Город Вытегра» |
| ПД общ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км. |  |
| 2 | Доля протяженности искусственных сооружений не отвечающих нормативным требованиям | % | Отношение протяженности искусственных сооружений общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года к общей протяженности искусственных сооружений общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 января года следующего за отчётным, временная характеристика - год | ДИС = ПИСн / ПДИСобщ x 100% | ПИСн -протяженность искусственных сооружений общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км | Информация предприятий дорожного хозяйства | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Сплошное наблюдение | Администрация МО «Город Вытегра» |
| ПДИСобщ - общая протяженность искусственных сооружений общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км |  |
| ЧНобщ -общее число сельских населенных пунктов в районе по состоянию на конец отчетного года, ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество внутригородских автобусных маршрутов | Ед. |  | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 января года следующего за отчетным, временная характеристика за год - год |  | Количество автобусных маршрутов | Информация автотранспортных предприятий города |  | Сплошное наблюдение | Администрация МО «Город Вытегра» |

Приложение 3

**Финансовое обеспечение**

**программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **основного**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **участник** | **Целевой показатель** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| программа | Развитие транспортной системы МО «Город Вытегра» 2021-2025 годы | Администрация МО «Город Вытегра» | Х | всего, в том числе | 72 957,2 | 7 940,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400,0 |
| собственные доходы | 7 960,2 | 7 940,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | 6 400,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 64 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация МО «город Вытегра» | 1 | всего, в том числе | 67 017,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы | 2 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства районного бюджета | 64 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Администрация МО «город Вытегра» | 2 | всего, в том числе | 5 000,0 | 7 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 4000,0 |
| собственные доходы | 5 000,0 | 7 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 4000,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Создание условий для содержания автобусного маршрута | Администрация МО «город Вытегра» | 3 | всего, в том числе | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 |
| собственные доходы | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |